**QUY TRÌNH ĐO VẼ**

**Bước 1: Gọi điện chủ nhà (Đảm nhiệm chính a Kiên)**

|  |  |
| --- | --- |
| Yêu cầu  - Có số điện thoại  - Loại Dịch vụ  - Địa chỉ nếu có. | Nhiệm vụ  - Lấy địa chỉ  - Hẹn giáp ranh  - Chuẩn bị cọc, búa, đóng cọc mốc nếu có thể  - Ghi lại yêu cầu tách thửa (Tư vấn phù hợp quy định) |

**Bước 2: Bay Flycam (Đảm nhiệm chính Đức)**

|  |  |
| --- | --- |
| Yêu cầu  - Địa chỉ.  - Bình sơn  - Bìa/ Bản đồ giải thửa | Nhiệm vụ  - Kiểm tra các mốc, hỗ trợ đóng cọc  - Lấy tên các hộ Giáp ranh  - Sịt sơn, chụp ảnh chủ nhà chỉ mốc giới  - Ghi mô tả giáp ranh chờ ký.  - Ghi chú những thay đổi của hiện trạng so với giấy tờ đã cấp.  - Lên phương án đo vẽ, chuẩn bị đồ nghề phù hợp, Soi đỉnh thửa  - Truyền đạt các vấn đề thực địa cho phụ trách |

**Bước 3: Đo vẽ (Đảm nhiệm chính a Kiên)**

|  |  |
| --- | --- |
| Yêu cầu  - Có mốc rõ ràng (đã xịt sơn đóng cọc)  - Ảnh mốc giới  - Phương án đo (TH phức tạp)  - Xác định điểm đặt RTK | Nhiệm vụ  - Thực hiện đo vẽ  - Ghi sơ họa giấy  - Ký giáp ranh  - Đánh số các điểm, xịt sơn điểm  - Gửi Card |

**Bước 4: Biên tập (Đảm nhiệm chính Quý)**

|  |  |
| --- | --- |
| Yêu cầu  - Bản sơ họa giấy  - Ảnh flycam đã kẻ ranh giới  - Bản Cad sơ họa các ranh giới, đường/ ngõ đi, giáp ranh  \* Phương án tách thửa  - Thông tin hồ sơ | Nhiệm vụ  - Tra quy hoạch  - Thực hiện bản vẽ chi tiết  - Nhập thông tin  - Up file ảnh quy hoạch lên phần mềm  - In ảnh trên cao có bản vẽ, đồng thời, Đánh lại các điểm trên thực tế vào ảnh flycam. |

**Bước 5: Kiểm tra (Đảm nhiệm chính a Kiên)**

|  |  |
| --- | --- |
| Yêu cầu  - Bản vẽ  - Ảnh flycam ốp bản vẽ  - Ảnh Quy hoạch | Nhiệm vụ  - Kiểm tra các chi tiết bản vẽ  - Ký các thành viên tham gia  - Điện thoại chủ nhà gửi bản vẽ  - Up bản vẽ lên phần mềm |

**Bước 6: Chuyển ký giáp ranh, chủ sử dụng đất (Đảm nhiệm chính Đức)**

|  |  |
| --- | --- |
| Yêu cầu  - Bản vẽ  - Địa chỉ thửa đất  - Số điện thoại | Nhiệm vụ  - Gọi điện chủ nhà, hẹn giờ xuống  - Ký giáp ranh |

**Bước 7: Hoàn thiện (Đảm nhiệm chính a Kiên)**

|  |  |
| --- | --- |
| Yêu cầu | Nhiệm vụ  - Soạn đầy đủ các giấy tờ chuyển phụ trách. |